Plán péče o Přírodní památku Částrovické rybníky 2011 – 2020

Příloha č.3 Popis dílčích ploch a zásahů na nich

| označení plochy nebo objektu | název | výměra (ha) | stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče | doporučený zásah | naléhavost | termín provedení | interval provádění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rybník Machlov | 0,87 | Téměř zcela zazemněný rybník s nefunkčním výpustním zařízením | Odbahnění, oprava hráze | 1 | 2011-2020 | 1x za období plánu péče |
|  |  |  |  | Instalace tří tabulí se státním znakem a jedné informační tabule na existující stojany | 1 | 2011 | 1x za období plánu péče |
| 2 | Prostřední rybník | 0,22 | Dosti zazemněný rybník s výrazně vyvinutým litorálním pásmem tvořeným přesličkami a ponořenou vegetací tvořenou např. vodním morem | Odbahnění, oprava hráze | 2 | 2015 - 2020 | 1x za období plánu péče |
|  |  |  |  | Výsadba 5 ks sazenic – poloodrostků dubu zimního | 2 | Podzim 2012 | 1x za období plánu péče |
| 3 | Dolní rybník | 0,40 | Hospodářsky využívaný rybník s méně vyvinutým litorálním pásmem tvořeným zejména přesličkou a orobincem | Odklizení odpadu pod hrází, oprava hráze, event. odbahnění | 2 | 2011-2020 | 1x za období plánu péče |
|  |  |  |  | Instalace dvou tabulí se státním znakem a jedné informační tabule na existující stojany | 1 | 2011 | 1x za období plánu péče |
| 4 | Mokřadní louka | 1,28 | Podmáčená až místy zrašelinělá louka s ostřicovými porosty, vlhká pcháčová louka a střídavě vlhká louka | Zonální kosení | 1 | VII, VIII - IX | 1 x ročně |
|  |  |  |  | Populační studie dřepčíka Apteropeda orbiculata | 2 | V - IX | 2 roky |
|  |  |  |  | Populační studie píďalky vachtové | 2 | V - IX | 2 roky |
|  |  |  |  | Sledování vlivu kosení na vegetaci a ZCHD rostlin | 1 | V - IX | každoročně |
|  |  |  |  | Instalace dvou tabulí se státním znakem na existující stojany | 1 | 2011 | 1x za období plánu péče |
| 5 | Ostatní plocha | 0,77 | Podmáčené plochy nebo svažité pozemky s nálety ponechané sukcesi | Občasné kosení mokřadních porostů, redukce náletů | 2 | 2012 | 3x za období plánu péče |
| Všechny plochy |  |  |  | Algologický průzkum | 2 | V - IX | 1x za období plánu péče |
|  |  |  |  | Mechorosty průzkum | 2 | V - IX | 1x za období plánu péče |
|  |  |  |  | Monitoring obojživelníků | 2 | III - VIII | každoročně |
|  |  |  |  | Monitoring vážek | 2 | V - IX | 2 roky |
|  |  |  |  | Inventarizační průzkum epigeonu | 2 | V - IX | 2 roky |

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů:

            - stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

            - stupeň - zásah vhodný,

            - stupeň - zásah odložitelný.