Příloha T1: Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

| 516832 LHO Dolní Kralovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sgm | Ozn. JPRL | Výměra (ha) | Věk | Zakme- nění | SLT zastou- pení | Čs. rám. směr./ por. typ | Dřeviny, zast. | Charakteristika porostu | Navrhovaný zásah | Nalé-havost | Perspektivní záměr |
| 1 | 205 Fa7 | 1,6028 | 73 | 7 | 3 I 63 % 0C 37 % | 1/B | BO 95 % SM 5 % | jihovýchodní část porostní skupiny, rozdělená cestou na dvě části, náhorní rovina. Nezralá kmenovina BO, mezernatá. Podrost SM o výšce 1–7 m jednotlivě nebo skupinově na cca 10 % plochy Příměs BR, DB, TR, řídce odrůstající zmlazení BO. Stezka koní. SM silně zastiňuje, nutný zásah. Lůmek s vodními ploškami. | Zdravotní výběr v BO cca 15 m3. Redukce nárostu SM výřezem cca 200 ks. | 2 | Porost ponechat bez zásahu, pouze nahodilá těžba. Dle potřeby pokračovat v postupné redukci SM. |
| 1 | 205 Fa12 | 0,4999 | 116 | 7 | 0C 71 % 3N 16 % 3I 9 % 3K 4 % | 1/A | BO 90 % SM 10 % | Severní část porostní skupiny na prudkém svahu východní expozice na břehu nádrže. Mýtně zralá řídká kmenovina BO s příměsí SM. Pomístně podrost SM 2–6 m na cca 10 % plochy, nehroubí. Skupina mladší BO ve střední části svahu. V r. 2012 jednotlivý výběr (cca 2 m3) | Částečná redukce SM v podrostu výřezem cca 150 ks. Prořezání skupin BO 50–100ks | 1 | Porost ponechat bez zásahu, protierozní funkce ve svahu nad nádrží. Podle potřeby dále redukovat podrost SM, případně prořezat skupiny náletu BO. |
| 1 | 205 Go13 | 0,128 | 135 | 7 | 0C 66 % 3K 34 % | 1/A | BO 95 % SM 5 % | Jižní část porostní skupiny východní expozice nad vodní nádrží. Suchý hřbítek s řídkou mýtně zralou BO kmenovinou, místy podrost smrku a borovice. Borové souše. | Částečná redukce SM výřezem podrostu. Prořezání skupin podrostu BO. Možné odstranění stojících souší. Pozemek ve vlastnictví - V. Vošický – o termínu provádění managementu je nutné jej uvědomit. | 1 | Porost ponechat bez zásahu, plnění protierozní funkce. Podle potřeby prořezání nárostu BO a redukce SM. |

| LHC 516000 Ledeč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sgm | Ozn. JPRL | Výměra (ha) | Věk | Zakme- nění | SLT zastou- pení | Čs. rám. směr./ por. typ | Dřeviny, zast. | Charakteristika porostu | Navrhovaný zásah | Nalé-havost | Perspektivní záměr |
| 1 | 332 Da, bezlesí č. 620 | 0,14 | 0 | 0 |  | - |  | zpevněná lesní cesta | bez zásahu |  | lesní cesta |
| 2 | 334 Ba3 | 0,4721 | 31 | 9 | 0C 37 % nevyme-zeno 63 % | 1/B | BO 60 % BR 20 % SM 20 % | Tyčkovina BO s příměsí BR z přirozené obnovy na místě staré dálnice, rovina, úzký pruh. V podrostu SM 2–10 m. V jižní části husté, v severní mezernaté. | Probírka cca 3 m3. Výřez nárostu SM cca 80 ks. Částečně plán realizace 2012 | 1 | Udržení volného zápoje a částí bez porostu pro další opatření OP |
| 2 | 334 Ca4 | 0,0784 | 45 | 9 | nevyme-zeno | 1/B | BO 50 % OL 30 % SM 20 % | Část porostní skupiny jižně od LC. Tyčovina BO s příměsí SM, JIV, BR, OS na tělese staré dálnice. SM v podrostu 2–5 m. Slabá přirozená obnova BO. | Probírka s redukcí SM 1 m3, redukce nárostu SM cca 10 ks. Částečně realizace 2012 | 1 | Udržování volného zápoje až do mýtného věku. |
| 2 | 334 Ca, bezlesí č. 618 | 0,0067 | 0 | 0 |  | - |  | lesní cesta | bez zásahu |  | lesní cesta |
| 3 | 335 Aa1 | 0,1998 | 13 | 9 | 0C 100 % | 1/B | BO 100 % | Borová kultura až mezernatá mlazina 1–4 m | Prořezávka koncem decennia, výřez cca 100 ks. | 3 | Při výchově udržovat volný zápoj až do mýtného věku |
| Sgm | Ozn. JPRL | Výměra (ha) | Věk | Zakme- nění | SLT zastou- pení | Čs. rám. směr./ por. typ | Dřeviny, zast. | Charakteristika porostu | Navrhovaný zásah | Nalé-havost | Perspektivní záměr |
| 3 | 335 Aa2 | 0,312 | 18 | 9 | 0C 100 % | 1/A | BO 100 % | Úzký pruh borové mlaziny na svahu západní expozice nad nádrží. Přehoustlé, nutný zásah. | Prořezávka koncem decennia, podúrovňový zásah, ponechání silných jedinců, výřez cca 250 ks. Částečně plán realizace 2012 | 1 | Při výchově udržovat volný zápoj až do mýtného věku. |
| 3 | 335 Aa3 | 0,0854 | 35 | 9 | 0C 100 % | 1/A | SM 100 % | Smrková tyčkovina na severní straně borové mlaziny. Přehoustlé, nutný zásah. | Prořezávka v 2 etapách po 25 % zásoby. Podpořit přirozenou obnovu BO ze sousedních skupin. Částečně plán realizace 2012 | 3 | Smrk smýtit, přičlenit k vedlejší porostní skupině (velmi úzký pruh) |
| 3 | 335Aa7 | 0,703 | 67 | 8 | 0C 89 % 3V 10 % 3N 1 % | 1/A | BO 100 % | Slabá proředěná borová kmenovina ve dvou částech. Bez příměsi dalších dřevin. Ojediněle SM z náletů ze sousedních skupin. | Při probírce jen zdravotní výběr do výše cca 5 % porostní zásoby (10 m3). Odstranit zmlazení SM. | 3 | Ponechat bez zásahů. |
| 3 | 335 Aa10 | 5,6645 | 96 | 8 | 0C 74 % 3V 14 % 3N 12 % | 1/B | BO 85 % SM 15 % | Souvislý porost rozvolněné borové kmenoviny na rovině a mírném svahu západní expozice. V podrostu, zejména v severní části podrost SM, 5–15 m, hroubí 7–15 cm. | Redukce SM v podrostu, výřez 300 ks (cca 15 m3). Zdravotní výběr po ploše a nahodilá těžba do 5 % zásoby (80 m3) | 1 | Postupné dokončení redukce SM. |
| 3 | 335 Aa16 | 0,8179 | 165 | 8 | 0C 44 % 3V 28 % 3N 28 % | 1/A, 1/B | BO 80 % SM 20 % | Přestárlá proředěná borová kmenovina na svahu jihozápadní expozice nad břehem nádrže a bočním údolím. Souše. Ve spodním patře podrost SM 5–15 m ve střední a východní části. Rozvolněné, světlé. Jednotlivý výběr v r. 2011 – 8 m3. | Redukce SM v podúrovni, výřez cca 150 ks (hroubí) | 1 | Dle potřeby redukce SM, borová kmenovina bez zásahu. |
| Sgm | Ozn. JPRL | Výměra (ha) | Věk | Zakme- nění | SLT zastou- pení | Čs. rám. směr./ por. typ | Dřeviny, zast. | Charakteristika porostu | Navrhovaný zásah | Nalé-havost | Perspektivní záměr |
| 3 | 335 Ba1 | 0,317 | 9 | 9 | 0C 100 % | 1/B | BO 100 % | Mezernatá borová kultura ve 4 částech. Příměs BR,SM. | Do konce decennia prořezávka na polovině plochy, výřez cca 250 ks. Prioritně vyřezat SM. | 2 | Prořezávkami a probírkami udržovat volný zápoj. |
| 3 | 335 Ba2 | 0,0726 | 16 | 8 | 0C 93 % 0Z 7 % | 1/B | BO 100 % | Borová tyčkovina v sousedství s tělesem dálnice. Přehoustlé, v sousedství cenná vegetace dálničního zářezu. | Prořezávka, výřez cca 50 ks. | 2 | Výchovou udržovat rozvolněný zápoj až do mýtnosti porostu. |
| 3 | 335 Ba3 | 0,1625 | 26 | 10 | 0Z 80 % 0C 20 % | 1/A, 1/B | BR 70 % BO 30 % | Slabá tyčovina BR a BO poblíž dálnice a severovýchodně od dálničního mostu. U dálnice ve směsi se starší BO, přehoustlé. BO nekvalitní. Jednotlivě zmlazení SM. | Probírka 1 m3 – přednostně bříza Ponechat perspektivní BO | 2 | Výchovou udržovat rozvolněný zápoj až do mýtnosti porostu. |
| 3 | 335 Ba4 | 0,7904 | 43 | 8 | 0C 98 % 0Z 2 % | 1/A, 1/B | BO 78 % JD 10 % HB 5 % LP 5 % BK 2 % | Porost tvořený 8 samostatnými částmi vzniklý v minulosti zahájením obnovy borové kmenoviny. Pruhy a skupiny, převážně BO a dále JD, HB, LP,BK,VJ, SM, BR, ojediněle OL. Většinou proředěné, z části potlačené a v zástinu . | V zapojených částech probírka včetně jedle a listnáčů, redukce SM, VJ (do 5 m3), podstatná část plochy bez zásahu. Vyznačen zásah na rok 2012 v BR, VJ, | 2 | Výchovou udržovat rozvolněný zápoj. Podporovat BO na úkor ostatních dřevin. |
| 3 | 335 Ba6 | 2,0225 | 57 | 8 | 0C 80 % 3N 12 % 3V 4 % 3Y 2 % 0Z 2 % | 1/A, 1/B | BO 80 % SM 20 % | Slabá proředěná borová kmenovina, kvalitní, ve 4 samostatných částech. Ve dvou severních částech hlavně v podúrovni SM. Na proředěných místech zmlazení BO, SM. Zastoupení SM vyšší ve vlhkých žlebech (SLT 3V). | Probírka s výraznou redukcí SM (30 m3) – redukce nárostu břízy | 2 | Při výchově udržovat rozvolněný zápoj a pokračovat v redukci SM. |
| Sgm | Ozn. JPRL | Výměra (ha) | Věk | Zakme- nění | SLT zastou- pení | Čs. rám. směr./ por. typ | Dřeviny, zast. | Charakteristika porostu | Navrhovaný zásah | Nalé-havost | Perspektivní záměr |
| 3 | 335 Ba7 | 5,947 | 75 | 8 | 0C 98 % 3S 2 % | 1/B | BO 95 % SM 5 % | Prosvětlená, ve střední části proředěná borová kmenovina se zastoupením SM v úrovni v severní části. V podrostu jednotlivě SM 2–10 m. V podúrovní jednotlivě BR.. Výskyt VJ, JD. V r.2012 proveden jednotlivý zdravotní výběr BO (5 m3) | Probírka – zdravotní výběr BO a redukce SM (hroubí), 65 m3. Redukce SM v podúrovni 300 ks. | 2 | Udržování rozvolněného zápoje a dle výskytu redukce SM. |
| 3 | 335 Ba7a | 0,1121 | 75 | 8 | 0C 100 % | 1/B | VJ 95 % BO 5 % | Samostatná skupina VJ v sousedství průseku. Rozvolněné, bez zmlazení. | Smýtit (cca 20 m3), připravit půdu pro přirozené zmlazení borovice; v sousedních porostních skupimách prosvětlit redukcí smrku | 2 | Převést na borový porost s rozvolněným zápojem. |
| 3 | 335 Ba16 | 6,196 | 165 | 8 | 0C 71 % 0Z 14 % 3Y 13 % 3N 2 % | 1/A, 1/B | BO 90 % SM 7 % BR 3 % | Přestárlá, mezernatá kmenovina BO, pomístně s nárosty BO, BR, SM 2–10 m, na Z se postupně svažující ke břehu nádrže. 5 částí. BO značných rozměrů. Odrůstající zmlazení BO. Místy husté SM skupiny. Jednotlivý zdravotní výběr BO v r.2012. | Redukce SM v podúrovni, zejména v Z části na svazích, výřez, cca 150 ks, redukce nárostu břízy | 1 | Západní část nad nádrží ponechat bez zásahu, ve východní části zvážit způsob obnovy BO;dle potřeby prořezávky skupin nárostů BO z PO a jejich další výchova |
| 3 | 335 Ba, bezlesí č. 101 | 0,0201 | 0 | 0 | 0 | - |  | Prostor bývalého lůmku | Redukce nárostů břízy a krušiny na hranách lůmku | 2 | Ponechat bez lesního porostu |
| 4 | 341 Aa1 | 0,0445 | 13 | 5 | 0C 90 % 0Z 10 % | 1/A | BO 100 % | Prořídlá borová kultura. Dostatečně řídké, světlé. | Bez zásahu. Sledovat. |  | Výchovou udržet rozvolněný zápoj, podpora vitálních jedinců. |
| Sgm | Ozn. JPRL | Výměra (ha) | Věk | Zakme- nění | SLT zastou- pení | Čs. rám. směr./ por. typ | Dřeviny, zast. | Charakteristika porostu | Navrhovaný zásah | Nalé-havost | Perspektivní záměr |
| 4 | 341 Aa3 | 0,2967 | 30 | 8 | 0Z 53 % 0C 47 % | 1/A | BO 95 % BR 5 % | Nerovnoměrně zapojená borová tyčovina s příměsí BR poblíž dálničního mostu. Silně přehoustlé, nutný zásah. | Probírka s udržením zakmenění 7, do 10 % zásoby (1 m3) Částečně realizace 2012 | 3 | Výchovou udržet rozvolněný zápoj, podpora vitálních jedinců. |
| 4 | 341 Aa4 | 0,0714 | 45 | 10 | 0Z 100 % | 1/A | BO 100 % | Dvě izolované skupiny tyčoviny BO, velmi proředěné. | Bez zásahu. |  | Výchovou udržet rozvolněný zápoj, podpora vitálních jedinců. |
| 4 | 341 Aa5 | 0,1032 | 50 | 7 | 0C 90 % 3Y 10 % | 1/A | BO 100 % | Tři samostatné malé proředěné skupiny BO. Bez příměsi jiných dřevin. | Bez zásahu. |  | Výchovou udržet rozvolněný zápoj, podpora vitálních jedinců. |
| 4 | 341 Aa8 | 0,0933 | 77 | 8 | 3V 80 % 3S 14 % 3Y 6 % | 1/B | SM 98 % JD 2 % | Izolovaná SM slabší kmenovina s příměsí JD v bočním údolí na hranici rezervace. Souše, zlomy. Vlhké, okrajová část NPP. | Bez zásahu, nepřístupné. |  | Bez zásahu. |
| 4 | 341 Aa17/1a | 2,1084 | x | x | 0Z 67 % 0C 33 % | 1/A | BO 100 % | x | x |  | x |
| Sgm | Ozn. JPRL | Výměra (ha) | Věk | Zakme- nění | SLT zastou- pení | Čs. rám. směr./ por. typ | Dřeviny, zast. | Charakteristika porostu | Navrhovaný zásah | Nalé-havost | Perspektivní záměr |
| 4 | et. 17 | x | 190 | 7 | x |  |  | Přestárlá kmenovina na prudkém svahu nad nádrží, ochranný charakter. Souše a vývraty. Optimálně rozvolněné, bez příměsi jiných dřevin. | Ponechat bez zásahu |  | Ponechat bez zásahu |
| 4 | et. 1a | x | 13 | 2 | x |  |  | Nepravidelně po ploše rozmístěné skupiny nárostu BO. Na horní části svahu u dálnice až přehoustlé. | Prořezávka v zapojených skupinách Redukce 25 % zásoby | 1 | Zapojené části podle potřeby prořezat k podpoře vitálních jedinců |
| 4 | 341 Aa17a | 1,8108 | 190 | 8 | 0C 56 % 3Y 14 % 0Z 10 % 3K 10 % 3V 9 % 3S 1 % | 1/A | BO 95 % SM 5 % | Nerovnoměrně zapojená borová kmenovina s podrosty SM a BO. Souše a vývraty Podrůstající SM silně zastiňuje, nutný zásah. | Bez zásahu Redukce SM 50 % ve dvou etapách, sledovat reakci travin. |  | Kmenovinu ponechat bez zásahu, nárosty dle potřeby prořezávat s redukcí SM. |
|  | 341Aa101 | 0,0117 |  |  |  |  |  | část dálnice | bez zásahu |  |  |
| 5 | 338 Ea2 | 0,1216 | 23 | 9 | 0Z 100 % | 1/A | BO 95 % SM 5 % | Borová mlazina na prudším svahu k nádrži východní expozice. Přehoustlé, nutný zásah. | Prořezávka s podporou vitálních jedinců BO a redukce SM, výřez cca 100 ks Částečně plán realizace 2012 | 2 | Výchovou udržovat volný zápoj. |
| Sgm | Ozn. JPRL | Výměra (ha) | Věk | Zakme- nění | SLT zastou- pení | Čs. rám. směr./ por. typ | Dřeviny, zast. | Charakteristika porostu | Navrhovaný zásah | Nalé-havost | Perspektivní záměr |
| 5 | 338 Ea4 | 0,1303 | 40 | 7 | 0Z 100 % | 1/A | BO 80 % BR 10 % SM 10 % | Tyčovina BO s BR a SM na V svahu k nádrži. Mladší BO v podúrovni. Skromné zmlazení SM, BR. Zásah na jaře 2012 – BR (2m3) | Silnější probírka cca 20 % zásoby v druhé polovině decennia, směřovat do SM a BR | 2 | Výchovou udržovat volnější zápoj až do mýtného věku. |
| 5 | 338 Ea8 | 0,6941 | 85 | 9 | 3S 56 % 4O 40 % 0Z 4 % | 1/A | SM 58 % BO 40 % BR 1 % MD 1 % | Část porostní skupiny mezi cestou a nádrží. Kmenovina BO 70, SM 30, mladší BŘ. Skupinově nárost BO, jednotlivě nárost SM v dolní části svahu. Ppodél cesty pruh nárostu SM 2–6 m z přirozené obnovy s BŘ, JIV, BO, OS. | V kmenovině jednotlivý výběr s redukcí SM (30 m3). Jednotlivé SM v podrostu vyřezat (cca 50 ks). Redukovat hustý nárost SM vedle cesty na cca 10 % plochy (cca 300 ks) – ponechat BO. | 1 | Výchovou udržovat volný zápoj. |
| 6 | 339 Da3 | 0,4815 | 29 | 10 | 3S 100 % | 1/A | BO 100 % | Borová zapojená kvalitní tyčkovina až tyčovina. Zásah v r. 2011 – cca 5 %, stále husté. Bez zmlazení a příměsi dalších dřevin, husté. | Pokračování podúrovňové probírky z r.2011 - 10 % zásoby hroubí (cca 5 m3). Preferovat vitální jedince, přednost před kvalitou | 1 | Probírkami udržet porost s rozvolněným zápojem |
| 6 | 339 Da4 | 0,0555 | 45 | 10 | 3S 100 % | 1/A | BO 100 % | Část porostní skupiny, tyčovina BO nad břehem nádrže. Zásah v r. 2011 – cca 5 %, stále husté. Bez zmlazení a příměsi dalších dřevin, husté. V dolní části rozvolněná plocha. | Pokračování probírky z r.2011 - cca 2 m3, preferovat vitální jedince před kvalitou. | 1 | Probírkami udržet porost s rozvolněným zápojem |
| 6 | 339 Fa1 | 0,161 | 15 | 9 | 0Z 95 % 3S 5 % | 1/A | BO 100 % | Borová kultura až mlazina na svahu na břehu nádrže. Přehoustlé, nutný zásah. | Prořezávka v zapojených skupinách, výřez cca 50 ks Částečně plán realizace 2012 | 1 | Následnou výchovou udržet porost s rozvolněným zápojem. |
| Sgm | Ozn. JPRL | Výměra (ha) | Věk | Zakme- nění | SLT zastou- pení | Čs. rám. směr./ por. typ | Dřeviny, zast. | Charakteristika porostu | Navrhovaný zásah | Nalé-havost | Perspektivní záměr |
| 6 | 339 Fa3 | 0,2747 | 29 | 10 | 0Z 51 % 3S 49 % | 1/A | BO 100 % | Borová zapojená kvalitní tyčkovina až tyčovina. Zásah v r. 2011 – cca 5 % .zásoby, stále husté. | Pokračování probírky z r.2011 - cca 5 m3. Preferovat vitální jedince, přednost před kvalitou | 1 | Probírkami udržet porost s rozvolněným zápojem. |
| 6 | 339 Fa4 | 0,0843 | 45 | 9 | 0Z 77 % 3S 23 % | 1/A | BO 100 % | Borová tyčovina na prudkém skalnatém svahu z jižní strany dálničního mostu. Starší výstavky BO, příměs JR, JIV, ojediněle nárosty BO. | Probírka 3 m3. Částečně plán realizace 2012 | 1 | Následnou výchovou udržet porost s rozvolněným zápojem. Zachovat ochranný charakter. |
| 6 | 339 Fa17 | 0,7303 | 170 | 9 | 3S 53 % 0Z 47 % | 1/A | BO 100 % | Přestárlá borová kmenovina na prudkém sklanatém svahu východní expozice s nárosty BO z přirozené obnovy. Jednotlivě BR v podúrovni. Nárosty BO u cesty a dole na svahu až přehoustlé. | Prořezávka v zapojených skupinách (2m3) | 1 | Kmenovina bez zásahu. V přístupných místech prořezání nárostu BO. |

Poznámka: Některé JPRL, které jsou rozsáhlejší nebo tvořené několika částmi, zasahují na různě exponovaná stanoviště a proto zahrnují oba dva porostní typy, vymezené podle Rámcové směrnice péče o les.

naléhavost:

            - stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

            - stupeň - zásah vhodný,

            - stupeň - zásah odložitelný.