Příloha č. 5: Tabulka k bodu 3.1  Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

| označení plochy nebo objektu | název | výměra (ha) | doporučený zásah | naléhavost | termín provedení | interval provádění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jámové lomy s odkryvy příbojové facie | 0,2 | Razantní likvidace náletových dřevin na dně i stěnách horního a dolního lomu a ošetření Roundupem; udržování bezlesí vyřezáváním nových náletů | 1 | listopad - březen | podle potřeby, ze začátku častěji |
| 1 |  |  | Pastva ovcí a koz, popř. ruční sečení křovinořezem | 1 | červen, červenec | každoročně |
| 2 | Pásmo křovin | 0,25 | odstranění křovina a náletu (trnka, ptačí zob, jasan, třešně, růže šípková) | 2 | listopad – březen | podle potřeby |
| 2 |  |  | Pastva ovcí a koz, popř. ruční sečení křovinořezem | 1 | červen | podle potřeby |
| 3 | Teplomilné trávníky | 0,9 | Mírná redukce náletových křovin | 2 | listopad – březen | jednorázově |
| 3 |  |  | Pastva ovcí a koz, popř. ruční sečení křovinořezem | 1 | červen | každoročně |
| 4 | Jámový lom s výchozem rul | 0,05 | Odstranění křovin na dně a stěnách lomu | 1 | listopad – březen | podle potřeby |
| 4 |  |  | Pastva ovcí a koz, popř. ruční sečení křovinořezem |  | červen | každoročně |

- stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:

            - stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

            - stupeň - zásah vhodný,

            - stupeň - zásah odložitelný,