Příloha č. T2 - Popis dílčích ploch NPP Rybníček u Hořan

| označení plochy nebo objektu | název | výměra (ha) | stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče | doporučený zásah | naléhavost | termín provedení | interval provádění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901 | rybník | 0.08 | Malý průtočný rybník s bezpečnostním přelivem a dlužovým požerákem. Hloubka rybníka se pohybuje přibližně v rozmezí 20 - 50 cm. Na dně je vrstva sedimentu přibližně o mocnosti 20 - 50 cm. Rybník by měl poskytovat optimální podmínky pro populaci rdestice. | Odbahnění rybníka v průběhu platnosti plánu péče. Odbahnění bude provedeno na základě zpracované projektové dokumentace. Při odbahnění je třeba zachovat a následně vrátit část substrátu dna, současně přenést na náhradní lokalitu alespoň část populace rdestice. | 1 | 2013 – 2022 vypuštění rybníka na podzim, odbahnění v zimě | jednorázově |
|  |  |  |  | Odstraňování nárostů vláknitých řas | 1 | 2013 - 2022 | 1x – 2x ročně podle potřeby |
|  |  |  |  | Odstraňování vyšších rostlin | 1 | 2013 - 2022 | 1x – 2x ročně podle potřeby |
|  |  |  |  | Likvidace výskytů ryb | 1 | 2013 - 2022 | podle potřeby |
| 501 | kosené plochy u rybníka | 0.015 | Bezprostřední okolí rybníčku. Východní břeh rybníčku je téměř k hranici NPP zbaven dřevin a pravidelně kosen, obdobným způsobem je udržována hráz a užší pruh při západním břehu. Tato plocha je zčásti vedena jako lesní pozemky. Plochu je třeba udržovat pro zábranu splachu biomasy do rybníka a zachovat zde rozptýlený porost dřevin. | Kosení ploch lehkou mechanizací s odvozem biomasy. Odklízení padlých větví. |  | 2013 - 2022 | 2x ročně |
|  |  |  |  | Shrabání listí na celé ploše s odvozem biomasy | 1 | 2013 - 2022 | 1x ročně |
| T1-4 | tůň | 0,01 | Tůně s plochou 25 m2 a hloubkou cca 60 – 70 cm, vybudovaná na pramenném vývěru. Tůň slouží k diverzifikaci stanovišť pro rdestici v území NPP. | Vybudování nové tůně na pramenném vývěru a dosazení řízků rdestice | 2 | 2013 - 2022 | jednorázově, nejlépe v předstihu před odbahněním |

- stupně naléhavosti jednotlivých zásahů: 1. - zásah naléhavý , 2. - zásah vhodný, 3. - zásah odložitelný